## Slide 1
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Факультет математики и информатики
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Факультет математики и информатики
Экстремальное программирование XP и унифицированный процесс разработки
Выполнил студент группы 357-об
Буханов Д.Е.

## Slide 2: Экстремальное программирование
2
21 ноября 2023 г.
Экстремальное программирование — это подход разработки программного обеспечения, которая фокусирует усилия программистов и бизнесменов на достижимых целях.
Данный подход ставит перед собой задачу обеспечить быструю разработку, акцентируя внимание на постоянном взаимодействии с заказчиком и оперативных реакциях на изменения требований.
Этот подход способствует созданию гибких, адаптивных продуктов в условиях динамичной рыночной среды.
Основная идея XP заключается в том, чтобы улучшить качество разработки программного обеспечения и повысить удовлетворенность заказчика через более гибкие и адаптивные практики

## Slide 3: Отличительные признаки XP
3
От других методик экстремальное программирование можно отличить по таким признакам как:
Использование чрезвычайно коротких циклов разработки
Планирование по нарастающей
Гибкий график реализации функциональности
Обмен информацией
Тесное взаимодействие программистов

## Slide 4: ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
3
Как методология разработки программного обеспечения была предложена Кентом Беком в 1996 году. Данная методология была разработана в ответ на некоторые недостатки традиционных методов разработки программного обеспечения.
В начале 1990-х годов Кент Бек столкнулся с ограничениями традиционных методологий, которые часто приводили к долгим циклам разработки, недостаточной гибкости и трудным сопровождением кода.
В 1996 году, Бек начал применять набор практик, которые сочетали в себе лучшие элементы традиционных и нетрадиционных методологий. Он сделал акцент на простоте, гибкости и обратной связи от заказчика.
В 1999 году Бек опубликовал книгу под названием "Extreme Programming Explained: Embrace Change". В этой книге он подробно описал принципы и практики экстремального программирования.

## Slide 5: ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИКИ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
4
Можно выделить несколько главных принципов и методик экстремального программирования:
1. Простота
2. Изменчивые требования
3. Программирование в парах
4. Общее владение кодом
5. Тестирование
6. 40-часовая рабочая неделя
7. Заказчик на рабочей площадке
Эти принципы и методики взаимодействуют друг с другом, создавая гибкую и адаптивную среду для разработки программного обеспечения, способствуя улучшению качества продукта и ускорению процесса разработки. Однако важно отметить, что использование конкретных практик может изменяться в зависимости от конкретных условий проекта и команды.

## Slide 6: ДОСТОИНСТВА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
5
К достоинствам экстремального программирования (если его удается применить) можно отнести:
1. Гибкость.
2. Быстрое развертывание.
3. Качество кода.
4. Участие заказчика.
5. Уклонение от излишних формальностей.

## Slide 7: Недостатки ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
6
К недостаткам экстремального программирования можно отнести следующие пункты:
1. Недостаток структуры.
2. Сложности в масштабируемости.
3. Возможное недостаточное внимание к архитектуре.
4. Не все проекты подходят для XP.
5. Невозможность долгосрочного планирования.
6. Отсутствие предварительных исследований.

## Slide 8: УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
7
Унифицированный процесс разработки — методология для построения процессов разработки программного обеспечения, позволяющий команде разработки преобразовывать требования заказчика в работоспособный продукт.
Данная методика основана на объектно-ориентированном подходе к процессу разработки программного обеспечения, который обеспечивает методику управления жизненным циклом разработки ПО.
Унифицированный процесс стремится к созданию структурированной и комплексной системы управления проектом. Он ориентирован на документацию, строгие процессы и формализацию этапов разработки, что позволяет создавать крупные и сложные программные продукты с учетом широкого спектра требований и ограничений.

## Slide 9: Характеристики унифицированного процесса
8
У унифицированного процесса можно выделить такими характеристиками как:
1. Итеративность
2. Инкрементальность
3. Артефакты
4. Архитектурное управление
5. Управление рисками
6. Поддержка различных типов процессов
7. Управление изменениями
Эти характеристики делают УП эффективным инструментом для разработки программного обеспечения, который позволяет управлять сложными проектами и обеспечивать высокое качество конечных продуктов.

## Slide 10: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ унифицированного процесса разработки
9
Унифицированный процесс разработки (УП) был создан как результат совместной работы нескольких крупных компаний в области разработки программного обеспечения.
История унифицированного процесса началась в конце 1980-х годов, когда разрабатывалась методика для управления разработкой программного обеспечения.
В 1994 году Гради Буч впервые опубликовал работу, которая стала основой для УП.
В 1997 году была выпущена книга "The Unified Software Development Process", где впервые формализовали концепцию унифицированного процесса.
Затем в 1999 году унифицированный процесс интегрировали в стандарты по разработке программного обеспечения.
С тех пор унифицированный процесс стал широко используемой и изучаемой методологией разработки программного обеспечения, которая продолжает развиваться и приспосабливаться к изменяющимся требованиям индустрии.

## Slide 11: ФАЗЫ РАЗРАБОТКИ ПРИ УНИФИЦИРОВАННОМ ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ
Каждый цикл разработки, при унифицированной разработки, состоит из четырёх фаз, представляющих собой промежуток времени между важными этапами проекта, позволяющими руководителям принять важные решения относительно продолжения процесса разработки, объёма работ, бюджета и расписания. Эти фазы включают:
Начальная фаза:
Задачи: определение общей цели проекта, оценка его технической и экономической осуществимости, выявление основных рисков.
Результат: создание начального бизнес-плана и определение основной архитектуры системы.
Разрабатывающая фаза:
Задачи: детальное проектирование архитектуры, уточнение требований, определение основных компонентов системы.
Результат: уточненная архитектура, план разработки, определенные риски и способы их управления.
Строительная фаза:
Задачи: фактическая реализация и тестирование системы, разработка пошаговых инкрементов возможностей системы.
Результат: рабочая версия системы, продолжение доработки и тестирования.
Переходная фаза:
Задачи: предварительное развертывание системы, обучение пользователей, подготовка документации, поддержка и обслуживание.
Результат: успешное развертывание системы, обеспечение поддержки и обновлений.
Каждая из этих фаз имеет свои цели, активности и результаты, и представляет собой важный этап в цикле разработки программного обеспечения с использованием унифицированного процесса.

## Slide 12: ДОСТОИНСТВА УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
Унифицированный процесс, также как и другие методики программирования, имеет свои достоинства и недостатки. Можно выделить следующие достоинства унифицированного процесса разработки:
1. Итеративность и инкрементальность: унифицированный процесс поддерживает итеративное и инкрементальное развитие продукта, что позволяет быстрее реагировать на изменения в требованиях заказчика и вносить коррективы в процесс разработки.
2. Гибкость и адаптивность: унифицированный процесс гибок и может быть адаптирован к различным типам проектов, учитывая их размер, сложность и требования.
3. Ориентация на архитектуру: унифицированный процесс акцентирует внимание на архитектурных аспектах разработки, что способствует созданию более стабильных и поддерживаемых систем.
4. Управление рисками: методология унифицированный процесс включает в себя процессы управления рисками, что позволяет идентифицировать и решать проблемы на ранних стадиях разработки.
5. Фокус на качестве: унифицированный процесс предоставляет инструменты и методы для обеспечения высокого качества продукта.

## Slide 13: НЕДОСТАТКИ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
Можно выделить следующие недостатки унифицированного процесса разработки:
1. Сложность: унифицированный процесс может казаться слишком сложным и трудным в освоении для небольших и менее сложных проектов.
2. Ресурсоемкость: применение унифицированного процесса может требовать значительных ресурсов (как по времени, так и по финансам).
3. Недостаточная конкретика: при использовании унифицированного процесса может быть недостаточно конкретных указаний по ряду вопросов, что может потребовать дополнительных усилий от команды для их разрешения.
4. Не всегда подходит для малых проектов: унифицированный процесс может казаться избыточным для небольших проектов, где формализованный подход может быть чрезмерным.
5. Неудовлетворительно для некоторых видов проектов: для некоторых типов проектов унифицированный процесс может быть менее подходящим, поскольку требует достаточного уровня предварительной информации о требованиях.

## Slide 14: Типы проектов к которым может подойти экстремальное программирование
Экстремальное программирование больше всего подходит для различных проектов, особенно в условиях переменных требований, быстрого изменения среды и необходимости частого взаимодействия с заказчиком. Вот несколько типов проектов, для которых XP может быть особенно подходящим:
1. Проекты с быстро меняющимися требованиями
2. Стартапы и инновационные проекты
3. Малые и средние проекты
4. Проекты с неопределенными или слабо определенными требованиями
5. Проекты с акцентом на качество кода
6. Проекты с активным участием заказчика
7. Проекты, требующие частых релизов

## Slide 15: Типы проектов к которым может подойти унифицированный процес разработки
Унифицированный процесс разработки представляет собой гибридную методологию управления проектами и разработки программного обеспечения. Он может применяться в различных проектах, но чаще всего находит применение в средних и крупных проектах с достаточно сложными требованиями и потребностями. Унифицированный процесс разрабатывался, чтобы быть адаптивным и расширяемым, что позволяет его использование в разнообразных контекстах. Вот несколько типов проектов, для которых унифицированный процесс разработки может быть подходящим:
1. Средние и крупные проекты разработки программного обеспечения
2. Проекты с переменными или изменяющимися требованиями
3. Проекты, где важно поддерживать высокое качество
4. Проекты с акцентом на архитектуре
5. Проекты с требованиями к документации
6. Распределенные проекты

## Slide 16: Экстремальное программирование и унифицированный процесс разработки
2
21 ноября 2023 г.
Экстремальное программирование (XP) и унифицированный процесс разработки представляют собой два основополагающих подхода в методологии создания программного обеспечения.
XP — это подход разработки программного обеспечения которая фокусирует усилия обеих сторон (программистов и бизнесменов) на общих, достижимых целях. Данный подход ставит перед собой задачу обеспечить быструю разработку, акцентируя внимание на постоянном взаимодействии с заказчиком и оперативных реакциях на изменения требований. Этот подход способствует созданию гибких, адаптивных продуктов в условиях динамичной рыночной среды.
Унифицированный процесс стремится к созданию структурированной и комплексной системы управления проектом. Он ориентирован на документацию, строгие процессы и формализацию этапов разработки, что позволяет создавать крупные и сложные программные продукты с учетом широкого спектра требований и ограничений.
Обе эти методологии занимают центральное место в современной индустрии разработки программного обеспечения. Их значимость заключается в предоставлении разработчикам разнообразных инструментов и подходов для успешного создания качественного программного обеспечения в условиях постоянно меняющихся требований и ограниченных ресурсов.